《神木市孙家岔镇狼窝渠煤矿绿色矿山建设实施方案》

摘    要

为了落实部、省、市自然资源等部门关于绿色矿山建设的要求，全面推进神木市孙家岔镇狼窝渠煤矿绿色矿山建设工作，早日建成绿色矿山，2025年7月神木狼窝渠矿业有限公司根据《煤炭行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0315-2018）、《陕西省省级绿色矿山建设评价指标》等规范、政策，编制了《神木市孙家岔镇狼窝渠煤矿绿色矿山建设实施方案》。

编制目的：建成矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、企业管理规范化、矿区社区和谐化的矿山，达到绿色矿山建设要求，申报进入陕西省绿色矿山名录及国家绿色矿山名录。

### 建设任务：

### （1）评估狼窝渠煤矿是否满足省级、国家级绿色矿山建设的先决条件；

### （2）评估狼窝渠煤矿在矿区环境、资源开采、资源综合利用、绿色低碳、生态修复与环境治理、科技创新与规范管理6大方面的建设现状；

### （3）查明狼窝渠煤矿在绿色矿山建设方面存在的问题，制定绿色矿山建设任务，明确绿色矿山建设的总体目标及年度目标；

### （4）对狼窝渠煤矿在绿色矿山建设方面存在的问题，提出解决办法，安排相关绿色矿山建设工程，促进狼窝渠煤矿绿色矿山建设，达到进入陕西省绿色矿山名录申报要求；

### （5）按照陕西省绿色矿山建设相关要求，开展狼窝渠煤矿绿色矿山自评，编制自评估报告，向县、市、省提交申请，申报进入陕西省绿色矿山名录及国家绿色矿山名录。

建设目标：

近期目标：计划2025年12月前通过绿色矿山第三方评估，进入陕西省绿色矿山名录。

中期目标：2026年-2027年，持续推进绿色矿山建设，在对前期的工作成果总结巩固的前提下，对存在问题的整改，进一步提升绿色矿山的建设，力争2027年底进入国家级绿色矿山名录。

远期目标：2028年-闭矿继续巩固绿色矿山创建取得的成果，在此基础上，向着全面绿色矿山建设的目标继续奋斗。

绿色矿山建设工程及费用情况：

绿色矿山建设工程及费用汇总表

| 序号 | 建设内容 | 概算费用 （元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 矿区环境治理工程 | 61900 |
| 二 | 绿色低碳建设工程 | 212800 |
| 三 | 矿山生态修复工程 | 24638699 |
| 四 | 矿区环境监测工程 | 17000 |
| 五 | 企地和谐建设工程 | 110000 |
| 六 | 企业管理与企业形象建设工程 | 194000 |
|  | 合 计 | 25234399 |

绿色矿山建设领导小组：

由总经理为绿色矿山建设领导小组组长，领导小组由生产技术部、安环检查部、保卫科、财务部、后勤服务中心、综合办公室等部门成员组成。领导小组办公室设在安环检查部。

组  长：孙宝平（矿长）

副组长：王  荣、樊鹏飞、李宝利（副矿长）

组  员：高增华、张  鹏、闫攀峰、李海飞、刘志荣、苏启平、贺 宇、白蛟蛟、薛 磊、魏宝红（部门负责人）

绿色矿山建设领导小组下设绿色矿山建设办公室，办公室主任由安全副总工程师闫攀峰兼任。